KOMUNA E KAMENICËS

OPSTINA KAMENICA

KAMENICA MUNICIPALITY

RAPORTI FINANCIAR BUXHETOR I KOMUNËS SË KAMENICËS

PËR PERIUDHËN KORRIK – SHTATOR 2025(TM 3)

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

KAMENICË, Tetor 2025

____________________________________________________________________         www.kamenica-komuna.org

1. Hyrje

Raporti i tremujorit të tretë buxhetor, për periudhën Korrik-Shtator 2025, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L -048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës, paraqet të dhënat e tremujorit të tret(TM3) të vitit fiskal 2025 dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimet(të hyrat) shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet.

  - Performanca e të hyrave

Në Komunën tonë, gjithsejt të hyrat vetanake  gjatë periudhës Janar-Shtator 2025 janë 889,274.40€  Ndërsa në periudhën Korrik- Qershor ka pasur një realizim prej 264,609.74€ Të hyrat janë arkëtuuar  kryesisht nga të hyrat në taksa e tatimit në pronë, taksa për për ushtrimin e veprimtarisë, shfrytëzimi i pronës publike, taksa për leje ndërtimi etj.

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar me ritëm edhe  gjatë këtij tremujori, si rezultat i angazhimit dhe mobilizimit të stafit. Të hyrat tatimore  kanë shënuar një shumën prej 116,015.99€ ndërsa hyrat jo tatimore janë 144,993.80 €. Po ashtu ka një inkasim nga Participimi me qytetar në shumën 18,149.30€ dhe një donacion nga Këshilli i Europës në shumë 3600.00€

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore  kanë arritur në shumë  3,463,573.58 € përgjatë tremujorit të tretë të vitit 2025, ndërsa në të njejtën periudhë të vitit 2024 ka pasur një ngritje të vogël prej 3,309,959.89€  apo 104.64% në raport me vitin 2024 të të njejtës periudhë.

1.3-Shpenzimet për paga dhe mëditje- kanë shënuar një rritje në krahasim me vitin 2024 në shumë 388,333.30 € ose 116% gjatë këtij tremujori, kjo për faktin e rritjes së pagave nga muaji korrik për 55€ për shërbyesit civil.Pjesëmarrjae pagave në TM3 në raport me buxhetin e tërsishmëm 16,144,445.91 është 15.03 % respektivisht 2,429,467.03€

Vlenë të theksohet se në vitin 2024 nga kategoria e pagave në këtë periudhe për vendime gjyqsore për ketë periudhë nuk ka pasur ndonjë shpenzim, me që shpenzimet e gjykatave janë realizuar nga kategoritë tjera buxhetore.

1.4 Shpenzimet në mallra dhe shërbime- kanë shënuar zvoglim prej 97.97%€ respektivisht në shumë            9,576.77€ në raport me periudhën e njejt të vitit 2024.  Për shpenzimet-Vendimet e Gjykatave janë shpenzuar 51,538.38 €

1.5 Shpenzimet komunale kanë shënuar një rritje simbolike në shumë 9,871.82 € ose shprehur në pëqindje 120.59% vlera totale e shpenzimeve komunale për vitin 2024 ishte 47,937.20 në raport me vitin 2025 që janë 57,809.02€

1.6 Shpenzimet në subvencione dhe transfere- Vlera e shpenzuar në këtë kategori është më e madhe ose 119.16% ose shprehur në vlerë monetare 35,985.84 € respektivisht 187,776.00 në vitin 2024 dhe 223,761.84 në vitin 2025

1.7-Shpenzimet kapitale- Investimet Kapitale janë njëra nga kategoritë më të rëndësishme të buxhetit komunal. Në periudhën Korrik-Shtator kanë pasur një normë më të ulët të shpenzimeve, ose 56.79% respektivisht 291,143.51 euro. Në krahasim me vitin 2024 që ishin 512,644.01€ Ky ndryshim është është pasojë e vendimeve përmbarimore, ku në vitin 2024 ka patur më shumë ekzekutim të vendimeve  gjyqsore nga kategoria e pagave dhe mëditjeve.

Tabela e të hyrave vetanake të inkasuara në baza vjetore 2023-2025 për periudhen Korrik-Shtator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Përshkrimi | 2023 1 | 2024 2 | 2025 3 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|  | Kodi Ekonomik |  |  |  |  |  |
|  | 1. GJITHSEJ PRANIMET DIREKTE +INDIREKTE | 256,564.01 | 207,098.44 |  | 80.72 | - |
|  | 1. GJITHSEJ PRANIMET DIREKTE | 256,564.01 | 207,098.44 | 264,609.74 | 80.72 | - |
|  | 1.1. Të hyrat nga programi 16329 | 10,273.50 | 9,051.50 | 10,471.50 | 88.11 | 115.69 |
| 50016 | 1.1.2 Taksa certifikata tjera | 10,273.50 | 9,051.50 | 10,471.50 | 88.11 | 115.69 |
|  | 1.2.Të hyrat nga programi 17529 | 167,411.94 | 122,580.51 | 148,730.44 | 73.22 | 121.33 |
| 40110 | 1.2.1 Tatimi ne Prone | 141,289.94 | 106,286.51 | 116,015.94 | 75.23 | 109.15 |
| 50029 | 1.2.2 Taksa per ushtrim te veprimtarise se biznesit | 18,572.00 | 7,830.00 | 24,152.50 | 42.16 | 308.46 |
| 50408 | 1.2.3 Qiraja nga objektet publike | 7,550.00 | 8,464.00 | 8,562.00 | 112.11 | 101.16 |
|  | 1.3.Të hyrat nga programi 18189 | 25,600.92 | 27,686.13 | 25,568.50 | 108.15 | 92.35 |
| 50001 | 1.3.1 Taksa regjistrim I automjeteve | 22,475.00 | 23,675.00 | 24,175.00 | 105.34 | 102.11 |
| 50002 | 1.3.2.Taksa Rrugore | 34.00 | 99.00 | 102.00 | 291.18 | 103.03 |
| 50104 | 1.3.3 Gjobat nga Inspektoriati | 1,650.00 | 2,325.00 | 775.00 | 140.91 | 33.33 |
| 50204 | 1.3.4 Licenca per regjistrim biznesi | 1,291.92 | 220.00 | 100.00 | 17.03 | 45.45 |
| 50290 | 1.3.5 Licenca tjera per afarizem |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 50405 | 1.3.6 Shfrytezim I prones publike | 150 | 1367.13 | 416.50 | 911.42 | 30.47 |
|  | 1.4. Të hyrat nga programi 47029 | 9,013.00 |  |  | - | #DIV/0! |
| 50111 | Te hyrat nga Konfiskimet | 9,013.00 |  |  | - | #DIV/0! |
|  | 1.5.Të hyrat nga programi 65145 | 10,402.00 | 15,591.00 | 19,468.00 | 149.88 | 124.87 |
| 50011 | 1.5.1 Taksa regjistrim I trashegimise |  | 9,206.00 | 9,922.00 | #DIV/0! | 107.78 |
| 50019 | 1.5.2 Taksa tjera administrative | 3,715.00 | 3,027.00 | 3,313.00 | 81.48 | 109.45 |
| 50504 | 1.5.3 Taksa për matjen e tokes ne teren | 6,687.00 | 3,358.00 | 6,233.00 | 50.22 | 185.62 |
|  | 1.6.Të hyrat nga programi 66450 | 12,470.85 | 6,530.00 | 7,261.50 | 52.36 | 111.20 |
| 50009 | 1.6.1 Taksa per leje ndertimi | 11,410.50 | 5,708.00 | 4,995.00 | 50.02 | 87.51 |
| 50503 | 1.6.2 Insp.Respektimi Urbanistik | 1,060.35 | 470.00 | 230.00 | 44.32 | 48.94 |
| 50026 | Taksa per legalizim te objekteve |  | 352.00 | 2,036.50 | #DIV/0! | 578.55 |
|  | 1.7.Të hyrat nga programi 74750 | 16,900.80 | 18,264.30 | 22,740.50 | 108.07 | 124.51 |
| 50409 | 1.7.1 Participimet | 16,900.80 | 18,264.30 | 22,740.50 | 108.07 | 124.51 |
|  | 1.8.Të hyrat nga programi 85029 | 277.00 | 31.00 | 170.50 | 11.19 | 550.00 |
| 50401 | 1.8.1 Shitja e Sherbimeve | 277.00 | 31.00 | 170.50 | 11.19 | 550.00 |
|  | 1.9.Të hyrat nga programi 92770,95040 | 4,214.00 | 7,364.00 | 8,449.00 | 174.75 | 114.73 |
| 50409 | 1.9.1 Participimet | 4,214.00 | 7,364.00 | 8,449.00 | 174.75 | 114.73 |
|  | 1.10 Te hyrat nga Programi 16029 |  |  | 21,749.80 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 55600 | 1.10.1 Participimi me qytetar |  |  | 18,149.80 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 56000 | 1.10.2 Te hyrat nga Grandet e percaktuara |  |  | 3,600.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  | 1.Te Hyrat Tatimore |  |  | 116015.99 |  |  |
|  | 2 Te Hyrat jo Tatimore |  |  | 18,149.80 |  |  |
|  | 3.Grandet |  |  | 3,600.00 |  |  |
|  | Gjithesejt të Hyrat Korrik-Shtator |  |  | 264,609.74 |  |  |

Tabela e realizimit të të Hyrave Vetanake periudha Korrik, Gusht, Shtator (TM3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Përshkrimi | Planifikimi 2025 | Korrik | Gusht | Shtator | Gjithësej Shtator 2025 | Realizimi në (%) |
|  | 1. GJITHSEJ PRANIMET DIREKTE +INDIREKTE |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. GJITHSEJ PRANIMET DIREKTE | 1,116.521.00 | 61,731.24 | 111,916.30 | 90,962.20 | 264,609.74 | 23.70 |
|  | 1.1. Të hyrat nga programi 16329/ Administrata | 60,000.00 | 3,058.00 | 3,017.00 | 4,396.50 | 10,471.50 | 17.45 |
| 50016 | 1.1.2 Taksa certifikata tjera | 60,000.00 | 3,058.00 | 3,017.00 | 4,396.50 | 10,471.50 | 17.45 |
|  | 1.2.Të hyrat nga programi 17529/ Buxheti | 662,113.00 | 32,115.24 | 57,591.00 | 59,024.20 | 148,730.44 | 22.46 |
| 40110 | 1.2.1 Tatimi ne Prone | 542,113.00 | 26,061.24 | 41,069.50 | 48,885.20 | 116,015.94 | 21.40 |
| 50029 | 1.2.2 Taksa per ushtrim te veprimtarise afarise | 70,000.00 | 3,200.00 | 13,667.50 | 7,285.00 | 24,152.50 | 34.50 |
| 50408 | 1.2.3 Qiraja nga objektet publike | 50,000.00 | 2,854.00 | 2,854.00 | 2,854.00 | 8,562.00 | 17.12 |
|  | 1.3.Të hyrat nga programi 18189/ Infrastruktura Publike | 142,959.00 | 10,628.50 | 8,070.00 | 6,870.00 | 25,568.50 | 17.89 |
| 50001 | 1.3.1 Taksa regjistrim I automjeteve | 70,000.00 | 10,130.00 | 7,265.00 | 6,780.00 | 24,175.00 | 34.54 |
| 50002 | 1.3.2.Taksa Rrugore | 1,000.00 | 82.00 |  | 20.00 | 102.00 | 10.20 |
| 50104 | 1.3.3 Gjobat nga Inspektoriati | 19,500.00 | 325.00 | 400.00 | 50.00 | 775.00 | 3.97 |
| 50204 | 1.3.4 Licenca per regjistrim biznesi | 1,000.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 |
| 50111 | Te hyrat nga konfiskimet | 1,000.00 |  |  |  |  | - |
| 50290 | 1.3.5 Licenca tjera per afarizem | 459.00 |  |  |  |  | - |
| 50405 | 1.3.6 Shfrytezim I prones publike | 50.000.00 | 71.50 | 345.00 |  | 416.50 | 0.83 |
|  | 1.4. Të hyrat nga programi 47029- Bujqësia | 6,000.00 |  |  |  |  | - |
| 50403 | Te hyrat nga shitja e mallrave | 5,000.00 |  |  |  |  | - |
| 50209 | Licenca per korrje shirje | 1,000.00 |  |  |  |  | - |
|  | 1.5.Të hyrat nga programi 65145 / Kadastri | 65,000.00 | 5,895.00 | 6,428.00 | 7,145.00 | 19,468.00 | 29.95 |
| 50011 | 1.5.1 Taksa per nderrim te pronarit te prones | 30,000.00 | 3,302.00 | 3,500.00 | 3,120.00 | 9,922.00 | 33.07 |
| 50019 | 1.5.2 Taksa tjera administrative | 15,000.00 | 969.00 | 1,214.00 | 1,130.00 | 3,313.00 | 22.09 |
| 50504 | 1.5.3 Taksa për matjen e tokes ne teren | 20,000.00 | 1,624.00 | 1,714.00 | 2,895.00 | 6,233.00 | 31.07 |
|  | 1.6.Të hyrat nga programi 66450/ Urbanizmi | 95,000.00 | 1,030.00 | 4,213.00 | 2,018.50 | 7,261.50 | 7.64 |
| 50009 | 1.6.1 Taksa per leje ndertimi | 65,000.00 | 605.00 | 2,411.50 | 1,978.50 | 4,995.00 | 7.68 |
| 50026 | 1.6.2 Taksa per legalizim te objektit | 10,000.00 | 305.00 | 1,731.50 |  | 2,036.50 | 20.37 |
| 50503 | 1.6.3 Insp.Respektimi Urbanistik | 20,000.00 | 120.00 | 70.00 | 40.00 | 230.00 | 1.15 |
|  | 1.7.Të hyrat nga programi 74750/ 92770 | 56,000.00 | 8,974.50 | 10,720.00 | 11,495.00 | 31,189.50 | 55.70 |
| 50409 | 1.7.1 Participimet | 56,000.00 | 8,974.50 | 10,720.00 | 11,495.00 | 31,189.50 | 55.70 |
|  | 1.8.Të hyrat nga programi 85029 | 2,000.00 | 30.00 | 127.50 | 13.00 | 170.50 | 8.53 |
| 50401 | 1.8.1 Shitja e Sherbimeve | 2,000.00 | 30.00 | 127.50 | 13.00 | 170.50 | 8.53 |
|  | 1.9.Të hyrat nga programi 16029 | 30,000.00 | 0 | 21,749.80 | 0 | 21,749.80 | 72.50 |
| 55600 | 1.9.1 Participim me qytetar | 0 |  | 18,149.80 |  |  | - |
| 56000 | 1.9.1 Grandet e percaktuara te donatorve | 0 |  | 3,600.00 |  |  | - |
|  | Gjithësejt: Korrik, Gusht, Shtator |  |  |  |  | 264,609.74 |  |
|  | 1. GJITHSEJ PRANIMET INDIREKTE |  |  |  |  |  |  |
|  | Gjobat ne trafik | - |  |  |  |  |  |
|  | Agjencioni Pyjor | - |  |  |  |  |  |
|  | Gjobat nga Gjykata | - |  |  |  |  |  |

Tabela e klasifkimit ekonomik të shpenzimeve 2024-2025, periudha  Korrik-Shtator(TM3)

| Kodi | Përshkrimi | 2024 | 2025 | Progresi ndaj 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11111 | Paga Neto | 1,628,321.92 | 1,874,632.87 | 115.13 |
| 11121 | Tatimi në te ardhura Personale | 104,450.93 | 129683.45 | 124.16 |
| 11125 | Antarsim-Oda e infermierve te Kosoves |  |  | #DIV/0! |
| 11131 | Kontributi Pensional-Punetori | 99,484.63 | 115605.67 | 116.20 |
| 11151 | Sindikatat | 4,768.08 | 5926.19 | 124.29 |
| 11152 | Odat Profesionale | 640.11 | 775.7 | 121.18 |
| 11211 | Pervoja e Punes | 90,891.34 | 103902.41 | 114.31 |
| 11311 | Kontributi Pensional -Punedhenesi | 99,484.63 | 115605.67 | 116.20 |
| 11411 | Shtesa e veqante per te zgjedhurit | 4,897.12 | 6459.87 | 131.91 |
| 11416 | Shtesa per vellim te punes | 1,422.75 | 1990.64 | 139.91 |
| 11418 | Shtesa per nenpunsin e sistemit shendetesor | 8,294.96 | 7928.5 | 95.58 |
| 11431 | Kujdestaria,Puna gjate nates,puna jashte orarit te punes | 43,487.58 | 65000.53 | 149.47 |
| 11611 | Shtesa tranzitore | 4,489.68 | 1955.53 | 43.56 |
| 11900 | Vendimet Gjygjesore |  |  | - |
|  | Pagat | 2,090,633.73 | 2,429,467.03 | 116.21 |
| 13132 | Akomodimi I udheimeve zyrtare brenda vend |  | 3,419.80 | - |
| 13133 | Shpenzimet Tjera-Udhëtim zyrtar brenda vendit |  |  | - |
| 13134 | Shpenzimet e udhetimit zyrtar brenda vendit |  |  | - |
| 13140 | Shpenzimet e udhetimit jashte vendit |  | 12,702.72 | - |
| 13141 | Para xhepi/Meditje per udhet.zyrtare jashte vendit | 78.00 | 1,400.00 | #DIV/0! |
| 13143 | Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vedit |  | 5,600.00 |  |
| 13320 | shpenzimet tjera telef vala 900 | 109.02 | 82.11 | 43.17 |
| 13330 | Shpenzimet Postare | 4,365.71 | 1,142.90 | 54.15 |
| 13410 | Sherbimet e arsimit dhe trajnimi |  | 507.00 |  |
| 13420 | Shërbimet e Përfaqësimit të Avokaturës | 6,968.00 |  | 373.24 |
| 13430 | Sherbimet e ndryshme shendetesore | 3,075.00 | 2,146.00 | 275.29 |
| 13445 | Sherbimet e veqanta -Konsulent dhe kontratktor | 53,092.89 | 35,669.47 | #DIV/0! |
| 13450 | Shërbimet e shtypjes jo marketing | 212.60 | 4,983.66 | 13.14 |
| 13460 | sherbimet kontraktuese tjera | 38,774.32 | 42,264.94 | 59.44 |
| 13470 | Shërbimet Teknike | 65,423.38 | 60,069.05 | 335.96 |
| 13480 | Shpenzimet për Anëtarsim |  |  | - |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  | - |
| 13503 | Kompjuter(me pak se 1000 euro) |  | 16,447.00 | - |
| 13504 | Pajisje tjera te teknologjise informative | 14,577.50 | 15,782.09 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera <1000 | 34,390.60 | 19,767.89 | 63.65 |
| 13610 | Furnizime per zyre | 3,980.62 | 10,459.01 | 36.76 |
| 13620 | Furnizme me ushqim dhe pije | 11,978.28 | 10,835.05 | 136.95 |
| 13630 | Furnizime mjeksore | 31,092.00 | 3,025.70 | 516.22 |
| 13640 | Furnizim Pastrimi |  | 1,081.26 | - |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |  | 6,385.00 | - |
| 13660 | Akomodimi |  |  | - |
| 13760 | Dru |  | 6,495.00 | - |
| 13780 | Karburant per vetura | 15,176.71 | 13,790.28 | 111.30 |
| 13820 | Avans për udhetime zyrtare | 69.00 | (6,660.00) | #DIV/0! |
| 13950 | Rexhist sigurimi I Automjet | 795.00 | 620.00 | 75.00 |
| 13951 | Sigurimi I Automjeteve | 4,882.14 | 2,050.44 | 280.30 |
| 13954 | Kontrollimi teknik I automjeteve | 145.00 | 145.00 | #DIV/0! |
| 14010 | Miremb Riparimi I Automjeteve | 1,287.20 | 8,394.48 | 43.95 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave |  | 2,995.17 | - |
| 14023 | Mirëmbajtja e Shkollave | 91,206.50 | 28,396.12 | 24,001.71 |
| 14024 | Mirëmbajtja e Objekteve Shëndetësore |  |  | - |
| 14032 | Mirëmbajtja e Auto rrugëve Lokale |  | 56,999.40 | - |
| 14040 | Mirembajtja e teknologjise informative |  |  | - |
| 14050 | Mirëmbajtja e Mobiljeve dhe Pajisjeve | 9,872.40 | 4,850.00 | 1,002.27 |
| 14060 | Mirëmbajtja Rutinore | 60,500.00 | 36,547.46 | #DIV/0! |
| 14310 | Dreka zyrtare | 4,796.43 | 1,259.80 | 154.11 |
| 14410 | Shpenzimet-Vendimet e Gjykatave | 14,120.65 | 51,538.38 | #DIV/0! |
| 14415 | Pagesa per tarifa -Vendimet gjygjesore permbarimore | - |  | #DIV/0! |
| 14450 | Pagesegjobe nderinstitucionale |  |  | - |
|  | Mallra dhe shërbime | 470,968.95 | 461,392.18 | 112.13 |
| 13210 | Rryma | 38,602.04 | 49,977.68 | 129.47 |
| 13220 | Uji | 2,889.11 | 2,128.15 | 73.66 |
| 13230 | Mbeturinat | 4,323.91 | 3,907.10 | 90.36 |
| 13250 | Shpenzimet Telefonike | 2,122.14 | 1,796.09 | 84.64 |
|  | Shpenzimet e komunalisë | 47,937.20 | 57,809.02 | 120.59 |
| 21110 | Subvencionet për etnitete Publike |  |  | #DIV/0! |
| 21200 | Subvencionet për etnitete jo Publike | 137,921.35 | 190820.14 | 138.35 |
| 22202 | Transferet per perfitues individual tjere | 37,528.00 | 25,951.70 | 69.15 |
| 22298 | Shpenzimet e Varrimit |  | 7,040.00 | #DIV/0! |
| 22300 | Vendimet Gjygjesore | 12,326.65 | -50 | (0.41) |
|  | Subvencione | 187,776.00 | 223761.84 | 119.16 |
| 31110 | Ndertesat Banimit |  |  | #DIV/0! |
| 31120 | Ndertesat administrative afariste |  | 6,944.50 | #DIV/0! |
| 31121 | Objektet Arsimore | 33,895.00 |  | - |
| 31122 | Objekte Shendetesore |  |  | #DIV/0! |
| 31124 | Objekte Sportive | 10,500.00 |  | - |
| 31129 | Fushat Sportive | 66,774.00 |  | - |
| 31136 | Urat | 67,674.29 |  | - |
| 31230 | Ndërtimi I rrugëve Lokale | 59,763.90 | 254294.04 | 425.50 |
| 31240 | Trotuaret |  |  | #DIV/0! |
| 31250 | Kanalizimi | 94,137.00 |  | - |
| 31260 | Ujesjellesi | 25,118.52 |  | - |
| 31640 | Kompjuter |  |  | #DIV/0! |
| 31690 | Pajisje Tjera >1000 | 14,897.00 |  | - |
| 31700 | Veturat zyrtare | 18,775.00 |  | - |
| 32100 | Toka |  |  | #DIV/0! |
| 32140 | Parqet dhe hapsirat publike | 72,020.00 |  | - |
| 34000 | Pagesat sipas vendimet gjygjesore | 49,089.30 | 29904.97 | 60.92 |
|  | Shpenzimet Kapitale | 512,644.01 | 291,143.51 | 56.79 |
|  | TOTALI | 3,309,959.89 | 3,463,573.58 | 104.64 |

Tabela e shpenzimit te buxhetit sipas kategorive ekonomike Janar-Shtator 2025

Sqarime shtesë: Kjo tablelë pasqyron gjendjen aktuale të  buxhetit total sipas kategorive ekonomike të komunës, shpenzimeve, zotimeve/Obligimet/ dhe buxhetit të lirë .Në  tabelë është shpalosur edhe  treguesi i realizimit te shpenzimeve sipas kategorive ekonomike,  krahasuar buxhetin e tërësishum për vitin fikal 2025

Nga tabela më sipër shihet se buxheti I komunës në periudhën Janar-Shtator është shpenzuar 11,698,008.36 euro, ose shprehur në përqindje 72.36%

Kategoria e Pagave është shpenzuar 72.83%

Mallra dhe Sherbime 67.66%

Shpenzime Komunale 77.40%

Subvencionet 79.41% dhe

Investimet Kapitale 72.17%

Grafiku I shpenzimeve sipas Kategorive Ekonomike

| Tabela realizimi i proejkteve Kapitale nga Grandi Qeveritar Fondi(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Alokuar | E paalokuar | Aktuali | Zotimet/obligimet e papaguara | Bilanci | Realzimi(%) |  |  |
| CAT / SUBCL / PROJ | A | B | A - B | C | D | A - ( C + D ) | C/A*100 |  |  |
| 10 BUXHETI | 1,934,196.00 | 1,934,196.00 | 0.00 | 1,412,549.44 | 491,740.24 | 29,906.32 | 73.03 |  |  |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,934,196.00 | 1,934,196.00 | 0.00 | 1,412,549.44 | 491,740.24 | 29,906.32 | 73.03 |  |  |
| 52633 PARTICIPIM ME DONATORE | 104,196.00 | 104,196.00 | 0.00 | 67,908.00 | 36,000.00 | 288.00 | 65.17 |  |  |
| 52786 NDERTIMI I TREGUT TE GJELBER NE KAMENICE | 58,454.81 | 58,454.81 | 0.00 | 58,454.81 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 52855 NDERTIMI I PARQEVE NE KAMENICE ,PARKU NE QENDREN E VJETERTE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 54771 NDERTIMI E HAPESIRES NE SHTEPINE E KULTURES "ISA KASTRATI" | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,944.50 | 13,055.50 | 0.00 | 34.72 |  |  |
| 54824 ASFALTIMI I RRUGEVE NE KAMENICE,(ALI HADRI,DARDANEVE,NUHI BE | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,885.07 | 2,114.93 | 0.00 | 97.89 |  |  |
| 54887 ASFALTIMI I RRUGEVE NE RUBOC HASAN PRISHTINA | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |
| 55003 NDERTIMI I OBJEKTEVE TE PASHFRYTEZUARA KOMUNALE DHE ADAPTIMI | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,203.76 | 0.00 | 3,796.24 | 62.04 |  |  |
| 55083 NDERTIMI I OBJEKTEVE ADMINISTRATIVE NE KOMUNEN E KAMENICES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 55567 Ndertimi i tezgave per tregje mobile-ne Kamenicë | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,940.36 | 59.64 | 0.00 |  |  |
| 56374 Ndertimi i rajoneve te sedimentimit per trajtimin e ujrerave | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 39,502.57 | 0.00 | 497.43 | 98.76 |  |  |
| 56380 Asfaltimi i rrugëve në fshatin Busavatë ( Rr Tema,Rama) | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 74,409.51 | 5,590.49 | 0.00 | 93.01 |  |  |
| 56381 Asfaltimi i rrugëve në Hogosht (Nexhmedin Ahmeti, Xhaqku, De | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56383 Asfaltimi i rrugeve ne Kopernice ( Degz. Deshmoret e Kombit, | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 48,664.34 | 16,335.66 | 0.00 | 74.87 |  |  |
| 56384 Asfaltimi i rrugeve ne Karaqeve e ep (Kombit,Vija e Gjelber, | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44.44 |  |  |
| 56385 Ndertimi i Kanalizimit fekale ne Kamenice dhe Fshatra(Shipas | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |  |  |
| 56386 Ndertimi i ashensoreve ne ndertesa Publike- Kamenicë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |  |  |
| 56387 Ndertimi i pritoreve te autobusave ne Kamenice Faza e 2 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 69,798.16 | 201.84 | 0.00 | 99.71 |  |  |
| 56389 Asfaltimi i rrugeve ne Karaqeve e ulet ( Mulla Destani, Lah | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 21,750.00 | 28,250.00 | 0.00 | 43.50 |  |  |
| 56390 Asfaltimi i rrugeve ne Dajkoc ( Shaban Syl Dajkoci, Nebiu,Al | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56391 Asfaltimi i rrugeve ne Berivojce ( Dardana, Breznica) | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56393 Asfaltimi i rrugeve ne Petrit ( Degz Xhelal Sopi, Degz Petri | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 46,144.03 | 13,855.97 | 0.00 | 76.91 |  |  |
| 56394 Asfaltimi i rrugeve ne Shipashnice te ep,(Raif Ismajli,Degz | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56395 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Novoselle Faza 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |  |  |
| 56396 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Hodonoc faza e 2 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56397 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne qytet Kamenice- | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56398 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Muqiverc - Faza | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56399 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Topanice-faza 2 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56400 Asfaltimi i rrugeve te rendit 2 dhe 3 ne Strezoc dhe Krilev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |  |  |
| 56401 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Karaqeve te eper | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56402 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Rubovc - faza 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56403 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Shipashnice te | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56404 Asfaltimi i rrugeve te rendit te 2 dhe 3 ne Dajkovc-Faza 2 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56405 Asfaltimi i rrugeve te rendit 2 dhe 3 ne Koretin-Faza 2 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 57.14 |  |  |
| 56406 Ndertimi i trotuareve ne Kamenice dhe fshatrat(Topanice,Kope | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,999.70 | 0.30 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56413 Blerja e pajisjeve per kuzhine per shtepine rezidenciale në | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,193.85 | 0.00 | 806.15 | 97.70 |  |  |
| 56415 Ndertimi i zhveshtoreve tek stadiumi "Besa" dhe "Bashkimi", | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 50.00 |  |  |
| 56416 Ndertimi i galerise se qytetit-Kamenicë | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56417 Blerja e tabelave digjital per shkolla te mesme dhe fillore | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56421 Ndertimi i rrethojes per kampusin e shkollave te mesme dhe I | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| 56422 Furnizimi me vetura të ndihmës së shpejt per QKMF-jashtë lis | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56423 Ndertimi i qendrave per Viewpoint-Busavatë, Kranidell, Kike | 31,545.19 | 31,545.19 | 0.00 | 0.00 | 31,545.19 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 56424 Ndertimi i parkingut tek shkolla "Deshmoret e Kombit" Kameni | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,691.14 | 0.00 | 308.86 | 98.28 |  |  |
| 56433 Ndertimi i ashensoreve ne QKMF-Kamenicë | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,850.00 | 4,150.00 | 0.00 |  |  |
| 56434 Ndertimi i ashensoreve ne Shtepi te Kultures-Kamenicë | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |
| Totali i përgjithshëm | 1,934,196.00 | 1,934,196.00 | 0.00 | 1,412,549.44 | 491,740.24 | 29,906.32 | 73.03 |  |  |

| Tabela Realizimi I projekteve nga donatorët |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Alokuar | E paalokuar | Aktuali | Zotimet/obligimet e papaguara | Bilanci | Realizimi në(%) |  |  |  |
| CAT / SUBCL / PROJ | A | B | A - B | C | D | A - ( C + D ) | C/A*100 |  |  |  |
| 31 GRANTI I DONACIONEVE TË BRENDSHME | 53,013.16 | 53,013.16 | 0.00 | 16,643.75 | 18,149.90 | 18,219.51 | 31.40 |  |  |  |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 53,013.16 | 53,013.16 | 0.00 | 16,643.75 | 18,149.90 | 18,219.51 | 31.40 |  |  |  |
| 50188 PARTICIPIM ME DONATORE | 1,196.40 | 1,196.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.40 | 0.00 |  |  |  |
| 52633 PARTICIPIM ME DONATORE | 34,793.65 | 34,793.65 | 0.00 | 16,643.75 | 18,149.90 | 0.00 | 47.84 |  |  |  |
| 72248 ASFALTIMI I RRUGES FSHAT QYTET XHAMIA RE | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72274 FURNIZIM ME KOSHERE DHE FLETA DYLLI | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |  |  |  |
| 72321 FURNIZIMI ME MOTOKULTIVATOR DIZELL | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72335 ASFALTIMI I RRUGES LAGJEJA CAMERIA RR.STREZ. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72336 FURNIZIMI I KATER MOTOKULTIVATOR | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72606 ASFALTIMI I RR.BALAJ NGA TOPANICA KAMENICE | 3,528.00 | 3,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72686 RREGULLIMI I VARREZAVE NË HOGOSHT | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72687 RREGULLIMI I VARREZAVE NË HODONOC | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72688 RREGULLIMI I OBJEKTIT TË ZHVESHTORES DHE MURIT MBROJTËS | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 72694 ASFALTIMI I RRUGËS BAJRA NE BUSAVATË | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  |  |  |
| 88615 RREG.DHE HAP.RRU.RENDIT TRETE | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |  |  |  |
| 92101 PERMIRSIMI I KUSHTEVE TE ARSIMIT | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 92120 FURNIZIMI ME PAISJE MJEKSORE | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  |  |  |
| 58 INTERNACIONAL CIVIL OFFICE - ICO | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.23 | 0.00 |  |  |  |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.23 | 0.00 |  |  |  |
| 95806 PERLRAHJA E SISTEMIT M.ETNIK | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.23 | 0.00 |  |  |  |
| 61 QEVERIA ZVICRANE | 1,050.20 | 1,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.20 | 0.00 |  |  |  |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,050.20 | 1,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.20 | 0.00 |  |  |  |
| 92033 RREGULLIMI I PARKUT NE HODONOC | 990.48 | 990.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.48 | 0.00 |  |  |  |
| 96132 RREG.I NXEM.SHF.M.KRASNIQI | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |  |  |  |
| 96154 REN.SH.F.ASLLAN THAQI K.E ULET | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.66 | 0.00 |  |  |  |
| 86 REPUBLIKA ÇEKE | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |
| 98604 RECON.ELECT.SUPP.NET.TRANSF. | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |
| 93 COUNCIL OF EUROPE | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 99353 PROKURIMI I NJE EKRANI LED TE JASHTEM PER INFORMATATA TE QYT | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Totali i përgjithshëm | 58,088.60 | 58,088.60 | 0.00 | 16,643.75 | 21,749.90 | 19,694.95 | 58,088.60 |  |  |  |